# LA BIG SERRE
Double chapelle d'occasion
Dimensions : 12m de longueur / 6m de largeur
## Préparatifs
- Piquetage de la serre
- Prépa des boulons
- Prépa de l'outillage (échelle, plateforme téléscopique sur grillo
## Semaine de montage
Date de chantier : du 28 février au 4 mars
Horaires de chantier : 10h00>13h00 & 14h00>19h00
### Les équipes :
1- Réparateurs : soudure / réparation/ peinture antirouille / prépa & rangement des outils / sécurité du chantier 2- Géomètres : Distribution et réglage du positionnement des poteaux et arceaux en fonction du plan et de l'implantation, vérification des niveaux pour bon écoulement de l'eau dans les gouttières [1)] 3- Terrassiers : c'est ceux qui creusent les trous 4- Les monteurs : ceux qui positionnent les poteaux et arceaux avec les géomètres et qui boulonnent les pièces du puzzle
[1)] les guides d'implantation seront positionnés la semaine d'avant
### Lundi
matin : installation du chantier | explications | organisation de la semaine
aprem' : distribution des pièces (arceaux et poteaux) sur le site de façon à ne pas gêner la circulation (des engins et des équipes)- creusement des trous pour implanter les poteaux
### Mardi
matin :
aprem' :
### Mercredi
matin :
aprem' :
### Jeudi
matin :
aprem' :
### Vendredi
matin :
aprem' :
soir : Inauguration