# LA BIG SERRE
Double chapelle d'occasion
Dimensions : 12m de longueur / 6m de largeur
Usage : Serre expérimentale de culture, lieu de pratique artistique sonore & somatique et d'échanges Arts & science.
## Préparatifs
Date de préparation : du 21 au 25 Février
- Piquetage de la serre
- Prépa des boulons
- Prépa de l'outillage (échelles, échafaudage ou plateforme télescopique sur grillo, clés, marteaux…)
- Achat des fournitures (peinture antirouille, tube galva pour réparation, système de serrage…)
## Semaine de montage
Date de chantier : du 28 février au 4 mars
Horaires de chantier (à voir avec le groupe) : 10h00>13h00 & 14h00>19h00
Participants :
### Les équipes :
1- Réparateurs : soudure / réparation/ peinture antirouille / prépa & rangement des outils / sécurité du chantier
2- Géomètres : Distribution et réglage du positionnement des poteaux et arceaux en fonction du plan et de l'implantation, vérification des niveaux pour bon écoulement de l'eau dans les gouttières [1)]
3- Terrassiers : c'est ceux qui creusent les trous
4- Les monteurs : ceux qui positionnent les poteaux et arceaux avec les géomètres et qui boulonnent les pièces du puzzle
[1)] les guides d'implantation seront positionnés la semaine d'avant
### Lundi
matin : installation du chantier | explications | organisation de la semaine
aprem' : distribution des pièces (arceaux et poteaux) sur le site de façon à ne pas gêner la circulation (des engins et des équipes)- creusement des trous pour implanter les poteaux
Aller chercher un échafaudage en soirée pour le lendemain matin.
### Mardi
matin :
aprem' :
### Mercredi
matin :
aprem' :
### Jeudi
matin :
aprem' :
### Vendredi
matin :
aprem' :
soir : Inauguration