LA BIG SERRE

En 2022, c'est une nouvelle serre qui arrive à Kerminy ! La premier tunnel de 20m monté l'an passé servira a préparer nos plants potagers.

Double chapelle d'occasion
Dimensions : 30m de longueur / 6m de largeur :)

Usage : Serre expérimentale de culture, lieu de pratique artistique sonore & somatique et d'échanges arts, alimentation & science. Lieu d'apprentissage pour développer des techniques, ses connaissances, dialoguer sur les pratiques artistiques et technologies du maraîchage.

Préparatifs

Semaine de préparation : du 21 au 25 Février

Implantation/Piquetage de la serre

Prépa de la quincaillerie

Prépa de l'outillage (échelles, échafaudage ou plateforme télescopique sur grillo, clés, marteaux…)

Approvisionnement en fournitures (peinture antirouille, tube galva pour réparation, système de serrage…)- courses repas

Organisation du chantier, sécurité…

Semaine de montage

Date de chantier : du 28 février au 4 mars
Horaires de chantier (à voir avec le groupe) : 10h00>13h00 & 14h00>19h00
Participants :

Les équipes :

1- Réparateurs : soudure / réparation/ peinture antirouille / prépa & rangement des outils / sécurité du chantier
2- Géomètres : Distribution et réglage du positionnement des poteaux et arceaux en fonction du plan et de l'implantation, vérification des niveaux pour bon écoulement de l'eau dans les gouttières 1) les guides d'implantation seront positionnés la semaine d'avant
3- Terrassiers : c'est ceux qui creusent les trous
4- Les monteurs : ceux qui positionnent les poteaux et arceaux avec les géomètres et qui boulonnent les pièces du puzzle
5- Les kuistos : c l'équipe cuisine tournante (ceux qui veulent proposer un plat, merci de donner vos idées pour les courses)

Lundi

matin : installation du chantier | explications | organisation de la semaine

aprem' : distribution des pièces (arceaux et poteaux) sur le site de façon à ne pas gêner la circulation (des engins et des équipes)- creusement des trous pour implanter les poteaux
Aller chercher un échafaudage en soirée pour le lendemain matin.

Mardi

matin :
aprem' :

Mercredi

matin :
aprem' :

Jeudi

matin :
aprem' :

Vendredi

matin :
aprem' :
soir : Inauguration